АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ДЕПАРТАМЕНТ  ФИНАНСОВ

П Р И К А З

14.07.2009                                                                                                               № 88-о

Об автоматизации процесса планирования бюджета города Перми  в системе 
«АЦК-Планирование»

В соответствии с решением Пермской Городской Думы от 12 сентября 2006 г. № 208 
«О департаменте финансов администрации города Перми»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

1.1. Состав экспертно-опытной группы для формирования тестового бюджета города 
в системе «АЦК-Планирование» согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

1.2. Участников пилотной группы для формирования тестового бюджета города 
в системе «АЦК-Планирование» согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

1.3. График мероприятий по автоматизации процесса планирования бюджета города Перми (далее График) в системе «АЦК-Планирование» согласно приложению № 3 
к настоящему приказу.

2. Начальнику отдела информационных систем Завгородней Наталье Сергеевне:

2.1. Обеспечить методическое руководство процессом заведения справочников, бюджетных заявок и справок по ассигнованиям для формирования бюджета по главным распорядителям, главным администраторам доходов, входящим в состав экспертно-опытной группы автоматизации планирования бюджета в системе «АЦК-Планирование», в срок, установленный в Графике.

2.2. Подготовить до 31.07.2009 график перевода всех участников процесса планирования и разработать мероприятия по подготовке к переходу в опытную эксплуатацию.

3. Участникам пилотной группы осуществлять формирование бюджета 2010-2012 годы
в системе «АЦК-Планирование».

4. Начальникам отделов расходов:

4.1. Осуществить контроль за своевременным и полным заведением справочников используемых методик планирования бюджета города Перми, формированием бюджетных заявок и справок по ассигнованиям в системе «АЦК-Планирование» главными распорядителями бюджетным средств - участниками экспертно- опытной группы в срок, установленный в Графике.

4.2. Предоставить сводные бюджетные заявки по главным распорядителям бюджетных средств, входящих в состав пилотной группы, в отдел бюджетного планирования в срок, установленный в Графике.

5. Заместителю начальника департамента – начальнику управления доходов бюджета Чебыкиной Наталье Владимировне:

5.1. Осуществить контроль за своевременным и полным занесением отчетных данных 
и иных сведений для прогноза доходов, а также формированием и проверкой прогнозных показателей по главным администраторам, кураторам доходов, входящих в состав экспертно- опытной группы, в срок, установленный в Графике.

5.2. Предоставить прогнозы поступлений налоговых и неналоговых доходов по главным администраторам, кураторам  доходов, входящих в состав экспертно-опытной группы, в отдел бюджетного планирования в срок, установленный в Графике.

6. Заместителю начальника департамента – начальнику управления по организации бюджетного процесса Титяпкиной Вере Сергеевне организовать процесс балансировки 
и формирования тестового бюджета по участникам пилотной группы в системе «АЦК-Планирование» согласно Графику.

7. Начальнику управления по обеспечению деятельности департамента Даньковой Оксане Геннадьевне:

7.1. Довести настоящий приказ до участников экспертно-опытной группы.

7.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на сайте департамента финансов.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник департамента                                                                                                   Е.А.Чугарина

Приложение №1

к приказу департамента финансов

администрации города Перми

от 14.07.2009 № 88-о

Состав экспертно-опытной группы для формирования

тестового бюджета города в системе «АЦК – Планирование»

Руководитель экспертно-опытной группы – Чугарина Елена Александровна, начальник департамента финансов,

заместитель руководителя рабочей группы по вопросам внедрения – администратор системы «АЦК-Планирование» – Завгородняя Наталья Сергеевна, начальник отдела информационных систем.

Члены рабочей группы:

Титяпкина Вера Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник управления по организации бюджетного процесса,

Чебыкина Наталья Владимировна, заместитель начальника департамента – начальник управления доходов бюджета,

Рамизова Гульнара Хусаиновна, начальник отдела расходов на содержание органов местного самоуправления и органов общественной безопасности,

Шистерова Людмила Николаевна, начальник отдела расходов муниципального хозяйства,

Трегубова Рэнада Ивановна, начальник отдела бюджетного планирования,

Летова Лариса Юрьевна, заместитель начальника отдела расходов на содержание социальной сферы,

Долгих Станислав Владимирович, консультант отдела информационных систем.

Приложение №2

к приказу департамента финансов

администрации города Перми

от 14.07.2009 № 88-о

Участники пилотной группы для формирования

тестового бюджета города в системе «АЦК-Планирование»

| № п/п | Наименование участника | ГРБС | ГАД | Куратор ГАД |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комитет социальной защиты населения | Участие в части планирования расходов |  |  |
| 2 | Департамент имущественных отношений | Участие в части планирования расходов | Участие в части прогнозирования доходов |  |
| 3 | Департамент промышленной политики, инвестиций и предпринимательства |  |  | Участие в части прогнозирования доходов |

Приложение №3

к приказу департамента финансов

администрации города Перми

от 14.07.2009 № 88-о

График мероприятий по автоматизации процесса планирования бюджета города Перми 
и ведения  реестра расходных обязательств города Перми и фрагментов реестра расходных обязательств города Перми в системе «АЦК-Планирование»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Ответственный | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительный этап |
| 1.1. | Установка «АЦК-Планирование» ГРБС, ГАД, входящих в состав экспертно-опытной группы | Долгих Станислав Владимирович. | Завгородняя Наталья Сергеевна | до 20.07.2009 |
| 1.2. | Экспорт справочников из «АЦК-Финансы» в «АЦК-Планирование» | Долгих Станислав Владимирович | Завгородняя Наталья Сергеевна | до 20.07.2009 |
| 1.3. | Обучение работе в «АЦК-Планирование» сотрудников департамента финансов, ГРБС, ГАД, входящих в состав экспертно-опытной группы | Завгородняя Наталья Сергеевна, Долгих Станислав Владимирович | Чебыкина Наталья Владимировна, Шистерова Людмила Николаевна, Рамизова Гульнара Хусаиновна, Летова Лариса Юрьевна, участники пилотной группы – в части присутствия сотрудников на рабочих местах в период обучения, Завгородняя Наталья Сергеевна – в части обучения в «АЦК-Планирование» | По графику с 20.07.2009 -14.08.2009 |
| 1.4 | Формирование справочников методик планирования «АЦК-Планирование» | участники пилотной группы | Завгородняя Наталья Сергеевна- в части методического руководства процессом заведения справочников, Шистерова Людмила Николаевна, Рамизова Гульнара Хусаиновна, Летова Лариса Юрьевна – в части методического руководства по наполняемости и контроля правильности данных |  |
| 1.5. | Занесение отчетных данных и иных сведений для прогноза доходов | участники пилотной группы | Чебыкина Наталья Владимировна – в части методического руководства по наполняемости и контроля правильности данных, Завгородняя Наталья Сергеевна – в части методического руководства процессом заведения справочников |  |
| 2. | Экспериментальный этап |
| 2.1. | Планирование бюджета на основе бюджетных заявок и справок об ассигнованиях в «АЦК-Планирование» | участники пилотной группы | Завгородняя Наталья Сергеевна – в части методического руководства процессом заведения бюджетных заявок, справок об ассигнованиях, Шистерова Людмила Николаевна, Рамизова Гульнара Хусаиновна, Летова Лариса Юрьевна – в части методического руководства процессом планирования | до 20.08.2009 |
| 2.2. | Прогнозирование налоговых и неналоговых доходов, расчет ожидаемых поступлений | участники пилотной группы | Чебыкина Наталья Владимировна – в части методического руководства процессом прогнозирования, Завгородняя Наталья Сергеевна – в части методического руководства процессом заведения прогнозов по доходам в системе | до 20.08.2009 |
| 2.2. | Проверка бюджетных заявок и формирование сводных бюджетных заявок | отраслевые отделы | Шистерова Людмила Николаевна, Рамизова Гульнара Хусаиновна, Летова Лариса Юрьевна | с 20.08.2009 до 03.09.2009 |
| 2.3. | Предоставление сводных бюджетных заявок в СБО по ГРБС входящих в состав экспертно-опытной группы | отраслевые отделы | Шистерова Людмила Николаевна, Рамизова Гульнара Хусаиновна, Летова Лариса Юрьевна | до 08.09.2009 |
| 2.4. | Проверка прогнозных показателей, расчетов поступлений, формирование сводных прогнозов по доходам | управление доходов бюджета | Чебыкина Наталья Владимировна | до 01.09.2009 |
| 2.5. | Предоставление в СБО сводных прогнозных показателей по ГАД, кураторов ГАД входящих в состав экспертно-опытной группы | управление доходов бюджета | Чебыкина Наталья Владимировна | до 08.09.2009 |
| 2.6. | Обучение работе в «АЦК-Планирование» сотрудников департамента финансов |  | Трегубова Рэнада Ивановна, Новикова Наталия Анатольевна – в части присутствия сотрудников на рабочих местах в период обучения, Завгородняя Наталья Сергеевна – в части обучения в «АЦК-Плнирование» | с 14.08.2009 по 19.08.2009 |
| 2.6. | Балансировка тестового бюджета | СБО | Титяпкина Вера Сергеевна, Трегубова Рэнада Ивановна – в части балансировки бюджета по показателям экспертно-опытной группы, Завгородняя Наталья Сергеевна – в части обеспечения методического сопровождения процессом балансировки в «АЦК – Планирование» | с 08.09.2009 по 23.09.2009 |
| 2.7. | Формирование тестового бюджета | СБО | Титяпкина Вера Сергеевна, Трегубова Рэнада Ивановна – в части вывода на печать тестового бюджета, Завгородняя Наталья Сергеевна – в части технического сопровождения | до 28.09.2009 |
| 3. | Подведение итогов по вопросам и проблемам, возникшим при работе |
| 3.1. | Итоговое совещание с участниками экспертно-опытной группы |  |  | 30.09.2009 |